| # WSTĘP ## Przedmiot opracowania. ## Podstawa prawna opracowania. ## Cel i zakres opracowania. ## Materiały wyjściowe do opracowania. | 6 6 6 6 7 |
| --- | --- |
| # CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ## 2.1. Dane administracyjne. - Uwarunkowania społeczne - Struktura i procesy demograficzne. - Struktura sieci osadniczej. - Infrastruktura społeczna. - Użytkowanie terenu. | 8 8 9 9 11 12 15 |
| # AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ## Infrastruktura techniczna - Transport. - Rurociągi wysokoprężne - Zaopatrzenie w wodę. - Gospodarka ściekowa - Zbiorniki bezodpływowe. - Oczyszczanie ścieków ## Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe. - Warunki hydrograficzne. - Warunki hydrogeologiczne - Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego - Natura 2000 - Pomniki przyrody oraz inne obiekty objęte ochroną konserwatorską | 16 16 16 18 18 20 20 20 22 22 23 24 24 25 |
| IV. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW - Warunki funkcjonowania oczyszczalni ścieków. - Bilans ścieków - Dobór oczyszczalni - Podsumowanie - Koszty inwestycyjne - Koszty eksploatacyjne - Koszty osobowe - bezpośredni nadzór oczyszczalni - Koszty zużycia energii - Koszty zużycia wody - Koszty reagentów chemicznych - Koszty amortyzacyjne - Pozostałe koszty - Obliczenie kosztów oczyszczania 1 m3 ścieków V. SIEĆ KANALIZACYJNA 5.1. Założenia projektowe 5.2. Etapy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z nakładami inwestycyjnymi 5.2.1. Etap I 5.2.2. Etap II 5.2.3. Etap III VI. WYLICZENIE KOSZTÓW PROJEKTU WYKONAWCZEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI VII. INDYWIDUALNA GOSPODARKA ŚCIEKOWA - Zagospodarowanie wód opadowych. - Gromadzenie wód opadowych. - Odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni szczelnych. - Odprowadzanie wód deszczowych z parkingów. - Odprowadzanie wód deszczowych z obiektów magazynowania i dystrybucji paliw. - Indywidualne systemy gospodarki ściekowej. - Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków (tzw. szamba). - Tabor asenizacyjny. - Oczyszczalnie przydomowe. - Aspekty prawne budowy oczyszczalni przydomowych. - Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. - Drenaże rozsączające. - Przepuszczalność gruntów. - Stosowanie drenażu. VIII. INFORMAJCE UZUPEŁNIAJĄCE 8.1. Projektowanie sieci kanalizacyjnej 8.1.1. Prace przedprojektowe 8.1.1.1. Badania geologiczne 8.1.2. Program funkcjonalno użytkowy 8.1.3. Projekt Budowlany 8.1.3.1. Projekt podstawowy 8.1.3.2. Projekt wykonawczy 8.1.4. Zakres prac projektowych 8.1.4.1. Infrastruktura zewnętrzna 8.1.4.2. Projekt przestrzennego zagospodarowania 8.2. Projekt budowlany oczyszczalni ścieków 8.2.1. Uzgodnienia 8.3. Projekt sieci kanalizacyjnej 8.3.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej. 8.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 8.5. Uwagi ogólne dot. wykonawstwa | 26 27 31 38 61 62 62 63 64 65 65 65 66 67 68 68 69 69 72 74 79 82 82 82 84 84 85 86 86 87 87 92 93 94 96 99 100 100 101 102 104 104 105 105 105 106 106 106 107 108 117 118 |
| ZAŁĄCZNIKI |  |