ZAMAWIAJĄCY:

G M I N A  Z D U N Y

Adres : 99-440 Zduny 1C

### tel./fax. (046 ) 838-75-26; 838-74-23.

# www.gminazduny.pl,  www.ugzduny.bip.cc

# e-mail: inwestycje@gminazduny.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„PRZEBUDOWA OŚWIETLEŃ ULICZNYCH NA TERENIE GMINY ZDUNY”

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14.000 EURO a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

GŁÓWNY KOD CPV: 45.31.12.00-2 (roboty w zakresie opraw elektrycznych)

Opracował:

Artur Więcławski

Zatwierdził:

mgr inż. Jarosław Kwiatkowski

#### Zduny dnia 28.05.2008r.

###### SPIS TREŚCI

Część I	4

Postanowienia ogólne	4

1. Informacja o Zamawiającym	4

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami	4

3. Podstawa prawna	4

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu	4

5. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne	4

6. Pisemność postępowania	5

6. Modyfikacja warunków zamówienia	5

Część II	6

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji	6

1. Przedmiot zamówienia	6

2. Termin realizacji zamówienia	6

Część III	7

Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy	7

1. Warunki udziału w postępowaniu	7

2. Dokumenty wymagane w postępowaniu:	7

3. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:	8

Część IV	9

Opis sposobu obliczania ceny oferty	9

Część V	10

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty	10

1. Tryb oceny ofert	10

2. Kryteria oceny ofert	10

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów	10

Część VI	11

Forma i zasady wnoszenia wadium	11

1. Wysokość wadium	11

2. Forma wadium	11

3. Termin i miejsce wniesienia wadium	11

4. Zwrot wadium	11

5. Utrata wadium	12

Część VII	13

Zasady przygotowania oferty	13

1. Wymogi formalne	13

2. Opakowanie oferty	14

3. Koszt przygotowania oferty	14

Część VIII	15

Informacje o trybie składania i otwarcia ofert	15

1. Miejsce i termin składania ofert	15

2. Miejsce i termin otwarcia ofert	15

3. Publiczne otwarcie ofert	15

4. Termin związania ofertą	15

5. Zmiana i wycofanie oferty	15

Część IX	16

Istotne postanowienia umowy	16

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	16

2. Termin płatności:	17

3. Kary umowne	17

4. Wzór umowy	17

Część X	18

Postanowienia końcowe	18

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania	18

2. Pouczenie o środkach odwoławczych	18

3. Termin i miejsce podpisania umowy	18

Wykaz załączników:	19

CZĘŚĆ I

# Postanowienia ogólne

## 1. Informacja o Zamawiającym:

Zamawiającym jest GMINA ZDUNY reprezentowana przez:

mgr inż. Jarosława Kwiatkowskiego – Wójta Gminy Zduny

Adres: 99-440 Zduny 1C

Tel./fax.: (046) 838-74-26, 838-74-23

## 2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię nazwisko: Artur Więcławski;

stanowisko służbowe: Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji.

tel./fax: 838-75-90 i 838-75-78 w godzinach od 8.00 do 16.00;

e-mail: inwestycje@gminazduny.pl

- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

imię nazwisko: Artur Więcławski;

stanowisko służbowe: Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji.

tel./fax: 838-75-90 w godzinach od 8.00 do 16.00.

## 3. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).

## 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## 5. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

4. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 6. Pisemność postępowania

1. Oświadczenia oraz zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu, drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się z Wykonawca drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 6.1.

3. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, podany został na stronie tytułowej niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

5. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

7. Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

7. Modyfikacja warunków zamówienia:

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  - O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie do wcześniejszych ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

# CZĘŚĆ II

# Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

## 1. Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oświetleń ulicznych na terenie gminy Zduny w zakresie wymiany opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W w II klasie ochronności lub „równoważne” w ilości ogólnej 163szt.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wówczas Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5.

Obwody oświetleniowe zasilane ze stacji transformatorowych:

| L.p. | STACJA TRANSFORMATOROWA | ILOŚĆ OPRAW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rząśno 1 nr stacji 4-0896 | 18 |
| 2. | Rząśno 2 nr stacji 4-0895 | 23 |
| 3. | Rząśno 3 nr stacji 4-0898 | 36 |
| 4. | Wiskienica Górna 1 nr stacji 4-0897 | 12 |
| 5. | Wiskienica Górna 2 nr stacji 4-0901 | 9 |
| 6. | Wiskienica Górna 3 nr stacji 4-0900 | 8 |
| 7. | Urzecze 1 nr stacji 4-0871 | 9 |
| 8. | Urzecze 2 nr stacji 4-0872 | 14 |
| 9. | Wierznowice nr stacji 4-0894 | 13 |
| 10. | Maurzyce 2 nr stacji 4-0746 | 3 |
| 11 | Zduny Hydrofornia nr stacji 4-0893 | 5 |
| 12. | Sopocka Wieś 1 nr stacji 4-0626 | 13 |
| RAZEM: |  | 163szt. |

szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w projekcie budowlanym oraz w kosztorysie ofertowym.

## 2. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi być wykonane nie dłużej niż do dnia: 31.08.2008r. zmiana terminu może nastąpić wyłącznie na zasadach podanych w umowie

# CZĘŚĆ III

# Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy

## 1. Warunki udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie;

  - udokumentują, iż w okresie ostatnich 5–ciu lat należycie wykonali co najmniej 1 zamówienia obejmujące roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia

Uwaga:

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

## 2. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt 1 oraz w formie określonej w Części VII SIWZ:

- Ofertę na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną w załączniku nr 1

- Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

a) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2

- Dokument potwierdzający dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne (wystawione nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- aktualne (wystawione nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- Potwierdzenie wniesienia wadium.

- Wykaz co najmniej 1 wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - załącznik Nr 4

Uwaga: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane z należytą starannością – referencje organów, dla których były one wykonywane.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności – załącznik Nr 5

Uwaga: do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień potwierdzających kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – dotyczy kwalifikacji kierownika budowy.

- Wykaz podwykonawców wraz z przewidzianym dla nich zakresem prac- załącznik nr 6.

- Oświadczenie o treści określonej w art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3.

- Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

- Parafowany wzór umowy jako akceptacja jej treści i warunków załącznik nr 8

## 3. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:

1) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 2.2) od b) do d) specyfikacji muszą być złożone przez każdy podmiot w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji (lidera), pozostałe dokumenty przez lidera

- podmioty zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów

- oferta oraz formularz ofertowy, a także wzór umowy muszą być podpisane przez wszystkie podmioty lub podmiot, o ile taka reprezentacja wynika z umowy, o której mowa w pkt 2

Uwaga: Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.

- Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.:

- określenie celu gospodarczego,

- oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,

- wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera);

- oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi),

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego

# CZĘŚĆ IV

# Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11.03. 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

- Ceny podane przez oferenta ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.

- Oferent określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu ofertowym wg następujących zasad:

- wszystkie pozycje cenowe muszą zawierać cenę jednostkową,

- cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk oraz inne wymagane przepisami.

- Oferent wypełni formularz ofertowy według wzoru dołączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w pkt.4.

- Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone dwóch dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian np. w ilościach sztuk parametrach technicznych (za wyjątkiem ofert równoważnych) określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Podane ceny jednostkowe będą stałe i będą obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ostateczną cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości formularza ofertowego oraz podatku VAT.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy stronami dokonywane będą w polskich PLN.

# CZĘŚĆ V

# Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

## 1. Tryb oceny ofert

1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa, w przypadku, jeżeli zostanie powołana przez Zamawiającego.

2) Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą o zamówieniach publicznych i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Oferentów nie podlegających wykluczeniu.

## 2. Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

cena brutto za realizację całego zamówienia – 100 %

## 3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

- Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

  - cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C=  -------------------------------------------- x 10 x waga kryterium

cena oferty badanej

- Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji podlegają sumowaniu

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# CZĘŚĆ VI

# Forma i zasady wnoszenia wadium

## 1. Wysokość wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych).

## 2. Forma wadium

Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

## 3. Termin i miejsce wniesienia wadium

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego Nr: BSZŁ o/Zduny 95 9288 1109 1270 1384 2000 0040 (wadium musi być na koncie bankowym Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert) Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 SIWZ dokument wadium należy dołączyć do oferty poświadczony za zgodność a oryginał złożyć w dziale księgowości pokój nr 4.

- Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## 4. Zwrot wadium

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, gdy:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony,

- którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

## 5. Utrata wadium

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach wskazanych w pkt. 3 ust. 4

# CZĘŚĆ VII

# Zasady przygotowania oferty

## 1. Wymogi formalne

- Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert (dopuszcza się złożenie oferty zawierającej rozwiązania równoważne), spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

- Oferta musi spełniać następujące wymogi:

  - musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem

  - formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej

  - poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę

  - załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ

Uwaga: Koniecznie należy ponumerować każdą stronę oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników ( np. teczka, skoroszyt).

- W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

Uwagi:

  - Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta – podpisującego ofertę.

  - Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.)” i dołączone odrębnie do oferty.

## 2. Opakowanie oferty

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Opakowanie musi zostać opatrzone pieczęcią firmową Oferenta – koperta wewnętrzna, natomiast koperta zewnętrzna posiadać nazwę Zamawiającego i napis:

PRZEBUDOWA OŚWIETLEŃ ULICZNYCH NA TERENIE GMINY ZDUNY

- W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

## 3. Koszt przygotowania oferty

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

# CZĘŚĆ VIII

# Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

## 1. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 16, do dnia: 24.06.2008r, do godziny: 10.00.

- Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

## 2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 13, w dniu: 24.06.2008r., o godzinie: 10.15.

## 3. Publiczne otwarcie ofert

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Oferenta, adres, (siedzibę), cenę oferty.

## 4. Termin związania ofertą

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 5. Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

# CZĘŚĆ IX

# Istotne postanowienia umowy

## 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie – przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej.

2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3) Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci realizację z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.

4) Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

 pieniądzu,

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

 gwarancjach bankowych,

 gwarancjach ubezpieczeniowych,

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5) Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

6) Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w punkcie 12 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia “Wymagania dotyczące wadium”.

8) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może w uzgodnieniu z zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

9) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

10) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 20.4.

11) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

12) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane.

13) Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

## 2. Termin płatności:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury i załączonego do niego protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat.

## 3. Kary umowne

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy.

## 4. Wzór umowy

Wzór umowy określony został w załączniku nr 8 i wymaga parafowania przez Wykonawcę.

# CZĘŚĆ X

# Postanowienia końcowe

## 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia procedury.

- Zamawiający informuje, że ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w Części I pkt 1 SIWZ.

## 2. Pouczenie o środkach odwoławczych

1) Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 3. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania, ale nie krótszym niż 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

4. Umowa ramowa:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

6. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

5. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

- zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0,50 zł za 1 stronę),

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

## Wykaz załączników:

  - Formularz oferty – nr 1.

  - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy – nr 2.

  - Oświadczenie o treści określonej w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – nr 3.

  - Wykaz prac projektowych – nr 4.

  - Wykaz osób i podmiotów – nr 5.

  - Wykaz podwykonawców – nr 6.

  - Formularz ofertowy – nr 7.

  - Wzór umowy – nr 8.

  - Mapa orientacyjna obwodów do wymiany.

  - Przedmiary robót.

  - Uproszczona dokumentacja techniczna.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załącznik nr 1

________________________

(pieczęć nagłówkowa oferenta)

## GMINA ZDUNY

## 99-440 ZDUNY 1C

# OFERTA PRZETARGOWA

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zdunach z dnia 03.06.2008r; na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduny z dnia 03.06.2008r; oraz na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 03.06.2008r. na wykonanie :

PRZEBUDOWA OŚWIETLEŃ ULICZNYCH NA TERENIE GMINY ZDUNY

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ogłoszeniem za kwotę:

- wartość netto ................................ zł. VAT........%

- wartość brutto ......................................... zł.

słownie: ........................................................................................................... zł.

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Roboty objęte zamówieniem zobowiązujemy się wykonać siłami własnymi/z udziałem podwykonawców (niepotrzebne skreślić) w przypadku podwykonawców załączyć oświadczenie do współpracy.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany w całości i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia:

- do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w wysokości wskazanej w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia zostało wniesione w formie …............................................ w dniu......................... (potwierdzenie wniesienia wadium dołączone do oferty).

Zwrot wadium prosimy dokonać na nasze konto:

................................................................................................................

- Na …… kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach składamy całość oferty.

| L.p. | Nazwa dokumentu | strona |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |
| 16. |  |  |
| 17. |  |  |
| 18. |  |  |
| 19. |  |  |
| 20. |  |  |

______________________

(podpis i pieczęć imienna)

___________

(data)

Uwaga: Wszystkie wskazane miejsca w druku (wykropkowane) należy wypełnić.

Załącznik 2

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_______________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy.

_________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik 3

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy:

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

#### wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

#### wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

#### osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwa przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

#### wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 prawa zamówień publicznych.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_______________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy.

_________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

WYKAZ ROBÓT PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podać wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat podobnych z rodzaju i rozmiaru do przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia.

| Zleceniodawca | Opis robót | Wartość ( brutto ) | Termin realizacji rok miesiąc | Miejsce robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Wskazane roboty budowlane muszą być poparte referencjami wystawionymi przez Zamawiających potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia podanych informacji przez poświadczenie u wcześniejszych zleceniodawców.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek musi spełniać, co najmniej jeden podmiot.

W załączeniu….....referencje – (min. 1 szt.)

_______________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy.

_________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik. nr 5

WYKAZ KIEROWNICTWA I PERSONELU

1. ZATRUDNIENIE :

Ilość pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

- ............  osób w tym :

- Personel kierowniczy - ...............osób

- Personel techniczny -  ............... osób

2. Proponowany personel kierowniczy na realizację zamówienia

| # Lp. | # Imię i nazwisko | # Wykształcenie | # Doświadczenie /lata/ | # Proponowane przeznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Kierownik budowy branża elektryczna |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Należy załączyć uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dotyczy kierownika budowy - warunek konieczny.

Wykonawca może również załączyć uprawnienia budowlane innych pracowników.

_______________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy.

_________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik  nr 6

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświadczamy, że do realizacji zamówienia „Przebudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Zduny” przewidujemy zatrudnić następujących podwykonawców.

| Lp. | # NAZWA I SIEDZIBA FIRMY | DOŚWIADCZENIE ( lata ) | ROLA ( jakie roboty będą wykonywane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Podwykonawcy złożą oświadczenia do współpracy – warunek konieczny.

_______________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy.

_________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik 7

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jed. | Norma | Ilość | Cena | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |  |  |
| 1. |  | Opis prac do wykonania. - Robocizna - Materiały (jeśli są ujęte w kosztorysie nakładczym). - Sprzęt (jeśli jest ujęty w kosztorysie nakładczym) |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem netto (zł) |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT (zł) |  |
| Wartość ogółem brutto (zł) |  |

Słownie brutto: .................................................................................................................................... zł

UWAGA:

Ilość jednostek niezgodna z przedmiarem robót będzie skutkować odrzuceniem oferty.

UWAGA: Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie szczegółowej wg wzoru (zał. nr 7) lub na dowolnym programie komputerowym.

Każda inna forma kosztorysu ofertowego będzie podlegać odrzuceniu oferty.

_______________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy.

_________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 8

WZÓR - UMOWA O DZIEŁO NR ../08

zawarta w dniu ........................... w Zdunach pomiędzy Gminą Zduny, 99-440 Zduny 1C zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

1. mgr inż. Jarosława Kwiatkowskiego - Wójta Gminy Zduny,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Jarota,

a

........................................................................................................................z siedzibą w ....................................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez :

- ...................................................................................................................

W rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-instalacyjne polegające na wykonaniu:

##### Przebudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Zduny

zgodnie z uproszczonymi projektami oraz kosztorysem ofertowym.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z kompletem uproszczonych projektów budowlanych i przedmiarem robót oraz potwierdza ich wzajemną zgodność.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy robót:

Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe OUSc-100 w II klasie ochronności lub „równoważne” w ilości 163szt. na następujących stacjach transformatorowych:

| L.p. | STACJA TRANSFORMATOROWA | ILOŚĆ OPRAW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rząśno 1 nr stacji 4-0896 | 18 |
| 2. | Rząśno 2 nr stacji 4-0895 | 14 |
| 3. | Rząśno 3 nr stacji 4-0898 | 36 |
| 4. | Wiskienica Górna 1 nr stacji 4-0897 | 12 |
| 5. | Wiskienica Górna 2 nr stacji 4-0901 | 9 |
| 6. | Wiskienica Górna 3 nr stacji 4-0900 | 8 |
| 7. | Urzecze 1 nr stacji 4-0871 | 9 |
| 8. | Urzecze 2 nr stacji 4-0872 | 14 |
| 9. | Wierznowice nr stacji 4-0894 | 13 |
| 10. | Maurzyce 2 nr stacji 4-0746 | 3 |
| 11 | Zduny Hydrofornia nr stacji 4-0893 | 5 |
| 12. | Sobocka Wieś 1 nr stacji 4-0626 | 13 |
| RAZEM |  | 163szt. |

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy robót, określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: ………………..r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 31.08.2008r.

Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Termin wykonania robót może ulec zmianie jedynie w przypadku:

- opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,

- nie przekazania w ustalonych terminach projektu, o którym mowa w § 7 lub wprowadzenia zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

- przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający przekazał Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Integralną część umowy stanowią ponadto:

- uproszczone projekty,

- kosztorys ofertowy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- oferta Wykonawcy.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy zgłoszenie na prowadzenie robót budowlanych w dniu podpisania umowy.

§ 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy.

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy uproszczone projekty w 1 egzemplarzu, które określają przedmiot umowy w dniu podpisania umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 14 dni.

§ 8

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: P. .................... posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ................................ wydane przez: ...................................................... z dnia ......................r.

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego (t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w granicach umocowania nadanego mu umową Nr .../08

2.Inspektor nadzoru nie ma prawa zlecać robót zamiennych i dodatkowych.

3. Inspektor nadzoru uprawiony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem budowlanym wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie 7 dni kopię umowy zawartej z Inspektorem Nadzoru, która określać będzie zakres umocowania praw Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P......................... posiadającego uprawnienia budowlane: ................................................................. wydane przez ........................................................... z dnia ..................r.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów oraz sprzętu własnego, zgodnie z zapisami w ofercie Wykonawcy.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego, co do jakości.

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi, instrukcję eksploatacji i użytkowania urządzeń.

4. Wykonawca obowiązany jest wykonania i przeprowadzania następujących badań, pomiarów i sprawdzeń oraz dokumentów:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- badanie i pomiary instalacji uziemiającej,

- dokumentacji powykonawczej opracowanej zgodnie z warunkami przyłączeniowymi dla potrzeb odbioru końcowego przez Zakład Energetyczny,

- innych opracowań wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia ustalonych w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Jeżeli, w rezultacie tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

5. Zamawianie wyłączeń energii elektrycznej oraz związane z tym koszty ponosi Wykonawca, które zostały wyliczone do wyceny robót.

§ 10

- Wykonawca wykona siłami własnymi/z udziałem podwykonawców.

- W przypadku, gdy podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie jego wybór lub zmiana wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót realizowanych przez podwykonawców.

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- Informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia ich wykonania i uzyskania zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

- Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź innych urządzeń infrastruktury technicznej z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§ 12

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

netto ..........................zł,

podatek VAT ...............zł,

brutto .........................zł,

Słownie: .......................................................................................................... zł.

3. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

4. Na wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 po ich uprzednim zamówieniu i przedstawieniu kalkulacji cenowej zostanie zawarta odrębna umowa z Wykonawcą. Podstawą podjęcia robót dodatkowych jest sporządzenie przez Wykonawcę protokołu konieczności, wyceny powyższych robót oraz pisemnego poświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności ich wykonania oraz uzyskania pozytywnej zgody ze strony Zamawiającego.

5.Roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego w oparciu o składniki kalkulacyjne przedstawione w kosztorysie ofertowym w przypadku braku pozycji wycenianej w kosztorysie ofertowym na podstawie cen publikowanych przez SEKOCENBUD z miesiąca poprzedzającego datę wystawienia faktury.

6. Składniki ujęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego:

- stawka r-godz.          -  ............. zł,

- koszty ogólne Ko     -   .............. %,

- koszty zakupu Kz     -  .............. %,

- Zysk od Ko R i S     -   ................%.

§ 13

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

3. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości umownej za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

4. ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

5. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 15

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2.Okres gwarancji ustala się na 24 miesiące liczony od daty odbioru końcowego

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

4. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę zostanie udzielona gwarancja zgodna z gwarancją jaka dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 5 dni, jeżeli będzie to możliwe lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 16

Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany następującymi częściami i w następujących terminach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

§ 17

- Strony postanawiają, że każda z części przedmiotu umowy wymieniona w § 16 będzie przedmiotem odrębnego odbioru przez Zamawiającego.

- Kierownik budowy będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy, a Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu odbioru w terminie ustalonym w ust. 2 i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynie nie przystąpienia do odbioru będzie to równoznaczne z pokwitowaniem wykonania robot.

- Jeżeli przedmiot odbioru nadawać się będzie do odbioru, to Wykonawca uprawniony będzie w tym przypadku do sporządzenia protokołu oraz wystawienia faktury za przedmiot odbioru.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru o zakończeniu robót i kompletności dokumentów odbiorowych.

- W przypadku nieobecności wyznaczonego Inspektora nadzoru przez okres dłuższy niż 7 dni Zamawiający wyznaczy osobę zastępującą Inspektora nadzoru, informując o zmianie Inspektora nadzoru Wykonawcę.

- Warunkiem koniecznym dokonania odbioru końcowego jest :

- zakończenie wszystkich robót,

- przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń,

- bezusterkowe wykonanie robót,

- dostarczenie kompletu dokumentów odbiorowych.

§ 18

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych robót odbiór będzie się odbywać fakturami przejściowymi po zakończeniu i odbiorze tych robót bez uwag ze strony Zamawiającego;

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego – Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę – kierownika budowy oraz sprawdzony kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami w 2 egzemplarzach przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w płatności Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe od należnej kwoty.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturach jako odbiorca faktury.

§ 19

- Ustala się następujące terminy płatności faktur:

- faktury przejściowe oraz faktura końcowa zgodnie z harmonogramem przedstawionym w § 16 w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

- Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia, o których mowa w § 18 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.

§ 20

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę w zakresie wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego a zdemontowane oprawy przekazać na do Zakładu Energetycznego w Łowiczu i dostarczyć do Zamawiającego protokół przekazania zdemontowanych opraw.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

- Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Zakład Energetyczny w Łowiczu o terminach wyłączenia obwodów oświetleniowych celem demontażu i montażu opraw oświetleniowych, a harmonogram wyłączeń przedstawia Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiemu przed dokonaniem planowanych prac.

§21

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto co stanowi kwotę……………………………… zł (słownie:……………………………………………………..) w formie ……………………………….

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie:

  - 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

  - 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesiony w pieniądzu nastąpi razem z oprocentowaniem, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy, z powodu zwiększenia się wartości robót ustalona wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ulegnie zmianie, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie przed udzieleniem zamówienia na roboty dodatkowe.

§ 22

Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancyjnym i rękojmi będą usunięte w pierwszej kolejności przez Wykonawcę, a w przypadku odmowy ich usunięcia lub nie przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.

§ 23

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany;

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zmiana dokonana z naruszeniem przepisów ust. 2 jest nieważna.

§ 24

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru w razie potrzeby z projektantem projektu za zgodą Zamawiającego.

§ 25

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, o wykonanie robót w trybie zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

2. Gdy zaistniałe sprzeczności nie mogą być rozwiązane ugodowo będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 27

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

§ 28

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy.

- Załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy

- Załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-terminowy

- Załącznik nr 4 - uproszczone projekty.

- Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA:

………………………………………………

(kontrasygnata Skarbnika Gminy)

Uwaga: koniecznie w przypadku zaakceptowania treści umowy należy każdą stronę parafować a ostatnia stronę opieczętować i podpisać.