Znak: PI.340/Z-6N/09

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

### WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA ZDUNY

99-440 ZDUNY 1C

TRYB POSTĘPOWANIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

GŁÓWNY KOD CPV: 45.22.11.00-3 (roboty budowlane w zakresie budowy mostów)

UZUPEŁNIAJĄCY KOD CPV: 45.22.11.11-3 (roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)

PRZEDMIOT ZAMÓWINIA:

BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU NA RZECE BZURA W MIEJSCOWOŚCI STRUGIENICE

OPRAWCOWAŁ:

ARTUR WIĘCŁAWSKI

ZATWIERDZIŁ:

mgr inż. JAROSŁAW KWIATKOWSKI

....................................................................................

# Zduny, dnia 18.09.2009r.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

| L.p. | Spis treści specyfikacji | Strona |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informacje o zamawiającym. | 3 |
| 2. | Tryb udzielenia zamówienia. | 3 |
| 3. | Opis przedmiotu zamówienia. | 4 |
| 4. | Wymagania stawiane wykonawcy. | 5 |
| 5. | Modyfikacja warunków zamówienia. | 5 |
| 6. | Termin wykonania zamówienia. | 5 |
| 7. | Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. | 6-8 |
| 8. | Informację o oświadczeniach i dokumentach. | 9-12 |
| 9. | Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. | 13 |
| 10. | Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert. | 14 |
| 11. | Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. | 15 |
| 12. | Wymagania dotyczące wadium. | 16-17 |
| 13. | Termin związania ofertą. | 18 |
| 14. | Opis sposobu przygotowywania ofert. | 19 |
| 15. | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. | 20 |
| 16. | Opis sposobu obliczenia ceny. | 20-21 |
| 17. | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. | 21 |
| 18. | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. | 22-23 |
| 19. | Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. | 24-25 |
| 20. | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. | 26-27 |
| 21. | Umowa ramowa | 27 |
| 22. | Aukcja elektroniczna | 27 |
| 23. | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. | 28 |
| 24. | Środki ochrony prawnej. | 29-30 |
| 25. | Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. | 31 |
| 26. | Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. | 32 |

1. Informacje o Zamawiającym:

  - ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:                                          GMINA ZDUNY

Adres:                                            99-440 ZDUNY 1C

Adres poczty elektronicznej:	inwestycje@gminazduny.pl

Strona internetowa:	www.ugzduny.bip.cc

Numer telefonu:	0 (46) 838-74-26, 838-75-90

Numer faksu:	0 (46) 838-74-23

Godziny urzędowania:	od 8.00 do 16.00

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

  - Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. Nr 241, poz. 1763).

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 241, poz. 1762).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

  - .Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - .Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - .Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - .Przedmiot zamówienia dotyczy:

Zakres robót podlegających realizacji obejmuje wykonanie budowy mostu wraz z dojazdami  o łącznej długości 280,17mb oraz rozbiórkę istniejącego mostu w ciągu drogi gminnej nr 105255E na rzece Bzura w msc. Strugienice

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZAWARTY JEST W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ W PRZEDMIARZE ROBÓT ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

  - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wówczas Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5.

  - Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia opracuje pełny operat powykonawczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia końcowej faktury.

3.6. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować je zgodnie z dokumentacją projektową – materiały przydatne po oczyszczeniu przewieźć je w uzgodnieniu z Zamawiającym na teren SKR-u w Zdunach i złożyć je we wskazanym miejscu. Pozostałe materiały z rozbiórki jako nieprzydatne dla Zamawiającego stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie wymagane obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

3.7. Zalecane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego (warunek wizji nie jest obligatoryjny).

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

  - . Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

  - . Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy oraz zgodność robót z projektem budowlano-wykonawczym i pozwoleniem na budowę.

  - . Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

  - . Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

  - Zamawiający żąda wskazania w ofercie podwykonawcy i wskazania, które części zamówienia zostaną im powierzone, w takim przypadku Wykonawca na mim. 14 dni przed wprowadzeniem podwykonawcę na plac budowy przedstawi Zamawiającemu zawarte umowy z podwykonawcami do akceptacji.

5. Modyfikacja warunków zamówienia:

  - . W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - . Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

  - . O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - . Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie do wcześniejszych ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień: 15 listopad 2010r, zmiana terminu może nastąpić wyłącznie na zasadach podanych w umowie.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,

- spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

#### wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

#### wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

#### osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwa przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

#### wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 prawa zamówień publicznych.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

  - . O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,

  - . Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - . O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy.

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach:

8.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 i 3,

- parafowany przez wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 10,

- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 8 lub opracowany metodą dowolnego programu komputerowego.

8.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowaną osobę spełniającą postawione poniżej wymogi w celu obsadzenia stanowiska:

- kierownik budowy min 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

- kierownik robót min 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi – załącznik nr 4,

2) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca – załącznik nr 5,

2a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował,

3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 6,

3a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (protokoły odbioru końcowego robót lub referencje) – załącznik nr 7,

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował jako główny Wykonawca z okresu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania min. 2 budowy, przebudowy, odnowy lub rozbudowy obiektów mostowych dla drodze klasy min. L, D (drogi gminne) w tym jedno zadanie o wartości brutto min. 1 mln zł.

8.4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wykonawca musi wykazać dysponowanie własnymi środkami finansowymi (również kredyt) lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1mln zł.

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

8.5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy powinni wykorzystywać załączone wzory dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.

- Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem “za zgodność z oryginałem”.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

- Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach: 8.2.1., 8.2.4., dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.

8.7. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2.1., 8.2.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Dokument, o którym mowa w pkt 8.7.1.lit.a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 8.7.1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

8.8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

- Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie.

9.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany w punkcie 1 specyfikacji.

9.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

9.4. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 9.3.

9.5. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, podany został w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.6. Osobą wyznaczoną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną, jest osoba wymieniona w punkcie 11 niniejszej specyfikacji “Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami”.

9.7. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

9.8. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

9.9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9.10. Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

Ponieważ uprawnienie to jest ważne dla zamawiających, winni oni określić, jakie kompetencje i uprawnienia ma zamawiający, aby badanie i ocena ofert przebiegały możliwie najsprawniej.

10.1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

10.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

10.4. Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art. 88 Prawa zamówień publicznych.

10.5. Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu.

10.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Stanowisko                                 Podinspektor ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej

imię i nazwisko	Artur Więcławski

tel.	0 (46) 838-75-90

uwagi:                                     od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00 a 16.00.

11.2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko	Podinspektor ds. organizacyjno-społecznych

imię i nazwisko	Anna Woźniak

tel.	0 (46) 838-74-26

fax 	0 (46) 838-74-23

uwagi:                               od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00 a 16.00

12. Wymagania dotyczące wadium:

12.1. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 20000,00zł;

słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

12. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Zduny

nr konta: 95 9288 1109 1270 1384 2000 0040

12.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

12.5. Wadium wniesione w pieniądzu, za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.

12.6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12.7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie kopii razem z ofertą, na adres zamawiającego podany w punkcie 1 a oryginał złożyć w pokoju nr 16 - (sekretariat).

12.8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

12.9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania.

12.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

12.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

12.12. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

12.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

12.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

13. Termin związania ofertą:

13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13.4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrazona pisemnie.

13.5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

13.6. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

13.7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofert ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty i w terminie nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów wzywa Wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert:

14.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz każda strona zapisana czy tez nie zapisana ponumerowana.

14.8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU NA RZECE BZURA W MIEJSCOWOŚCI STRUGIENICE"

14.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

15.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 09.10.2009r. do godz.. 10.00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej siwz, pokój nr 16 (sekretariat).

15.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.10.2009r. o godz. 10.15
w siedzibie zamawiającego pokój nr 13 (sala narad).

15.7. Otwarcie ofert jest jawne.

15.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny:

16.1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT (do dwóch miejsc po przecinku).

16.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

16.3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4. Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

16.5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w “Kosztorysie ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16.6. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metoda kalkulacji szczegółowej z wyszczególnieniem dla danej pozycji: robocizny, elementów składowych użytych materiałów i sprzętu. Całość kosztorysu ofertowego jako podsumowanie powinna obejmować stawki przyjętych do kosztorysowania narzutów pośrednich, narzutu zysku i zakupu materiałów.

10.7. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje opisane w przedmiarze robót oraz ilości obmiarowi (warunek obligatoryjny). W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę samodzielnie zmian ilości pozycji i ilości jednostek obmiarowych oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

10.8. Wszystkie błędy ujawnione przez Wykonawcę w dokumentacji budowlano-wykonawczej, przedmiarze robót czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w 9.7. celem uwzględnienia przez zamawiającego zmian w przedmiarze robót stanowiącym podstawe wyliczenia ceny ofertowej.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

17.2 Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

18.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

- poprawnie wniesiono wadium,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

18.2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:

- oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

- za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,

- wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-10pkt

18.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria podane w tabeli.

| Kryterium |  | Ranga (%) |
| --- | --- | --- |
| A | cena oferty brutto | 100 |

18.4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

18.5. Kryterium cena oferty

Punktacja w kryterium cena oferty będzie dokonana w oparciu o poniższy wzór.

Cena brutto za realizację zadania.

najniższa cena ofertowa brutto

C  =     -------------------------------------------- x 10pkt x waga kryterium

cena oferty badanej brutto

18.6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

18.7. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny), zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

18.8. Komisja przetargowa poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

18.9. Zamawiający jako oczywiste omyłki będzie traktował:

1) omyłki pisarskie:

- widocznej mylnej pisowni wyrazu,

- ewidentny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- ewidentny błąd rzeczowy (np. w dacie),

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisana liczba i słownie.

2) omyłki rachunkowe:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki VAT,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty VAT,

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia,

3) inne omyłki:

- zdublowaniu poszczególnych pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym,

- przyjęcie w kosztorysie ofertowym opisu niezgodnego z opisem przedmiaru robót,

- przyjęcie w kosztorysie ofertowym innych niż wynika to z przedmiaru robót jednostek miar (np.: szt., m2, m3, km)

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

19.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2. Do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia postanowienia punktu 19.1. stosuje się odpowiednio.

19.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.5. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.6. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych.

19.7. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniu złożonych ofert.

19.8. Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

19.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.10. W przypadku gdy, okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

19.11. Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

20. Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy :

20.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie – przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej.

20.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

20.3. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci realizację z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.

20.4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20.5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

20.6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

20.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w punkcie 12 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia “Wymagania dotyczące wadium”.

20.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może w uzgodnieniu z zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

20.9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

20.10. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 20.4.

20.11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

20.12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane.

20.13. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

21. Umowa ramowa:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22. Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

21.1 Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

21.2 Rozliczenia z tytułu zawartej umowy następować będą w terminach ustalonych na warunkach określonych we wzorze umowy a następnie w umowie o roboty budowlane. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

21.3 Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z organizacją przedmiotowej umowy. Zamawiający reguluje należności za całość lub poszczególne części zamówienia w postaci faktury/faktur po dokonaniu odbioru bez zastrzeżeń.

21.4 Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie – przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie opisanej w punkcie 20 “Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

21.5. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

21.6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Osoby przewidziane do realizacji/wykonania zamówienia posiadają odpowiednie umocowania od wykonawcy. Formularz postanowień umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

24. Środki ochrony prawnej:

22.1 Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa.

  - Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

  - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronie internetowej Urzędu. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

  - Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

  - Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

  - Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

  - W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

  - O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - . Kopie wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie [przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

  - Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

  - Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty, gdy:

- jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie,

- jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania,

- w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby.

  - . Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 184 ust. 1a.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

  - Zasady i przebieg postępowania odwoławczego określają przepisy:

a) art. 184 – 193,

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 17 maja 2006r w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań. (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 603),

d) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 19 maja 2006r w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad podbierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym. (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 608,

e) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 19 maja 2006r w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów. (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 607),

22.16. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

22.17. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

22.18. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

25. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia:

23.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

23.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

23.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

23.4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

23.5. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

- zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0,50 zł za 1 stronę),

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

23.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień    publicznych.

26. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 3.

- Informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników – zał. nr 4.

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń – zał. nr 5.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie – zał. nr 6.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych – zał. nr 7.

- Kosztorys ofertowy – zał. nr 8.

- Wykaz podwykonawców przewidzianych do wykonania zamówienia – zał. nr 9.

- Wzór umowy do zaakceptowania – zał. nr 10.

- Przedmiary robót – zał. nr 11

- Projekt budowlany – zał. nr 12.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 13.

Zatwierdzam,

(podpis i pieczęć Zamawiającego)

Załącznik 1

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie:

BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU NA RZECE BZURA W M. STRUGIENICE

oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę:

Cena netto: 	zł

VAT: 	zł

Cena brutto: 	zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………zł.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wadium w kwocie 20000,00zł (dwadzieścia tys. zł) zostało wniesione w dniu ......................... w formie/formach ..............................................................................................................

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:

.........................................................................................................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

Zastrzeżenie wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

Inne informacje wykonawcy:

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................................

................................................................................................................

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik 2

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

________________________________		_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy				reprezentowania wykonawcy

Załącznik 3

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy:

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

#### wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

#### wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

#### osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

#### wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 prawa zamówień publicznych.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

________________________________		_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy				reprezentowania wykonawcy

Załącznik 4

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

INFORMACJE NA TEMAT PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW ORAZ PERSONELU KIEROWNICZEGO

Nazwa wykonawcy:

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jest wymagana w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

| Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników | …………………………………… |
| --- | --- |
| Liczebność personelu kierowniczego | …………………………………… |

Wymagane informacje należy podać za okres ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

________________________________		_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy				reprezentowania wykonawcy

Załącznik 5

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

Nazwa wykonawcy:

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

| Lp. | Narzędzia i urządzenia | Własny/wypożyczony |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

________________________________		_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy				reprezentowania wykonawcy

Załącznik 6

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Nazwa wykonawcy:

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności są wymagane w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

| Lp. | Imię i nazwisko | Doświadczenie (lata) | Uprawnienia budowlane | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Kierownik budowy specjalność mostowa lub kontr.-budowlana + przynależność do OIIB |
| 2. |  |  |  | Kierownik robót specjalność drogowa + przynależność do OIIB |

Oświadczamy, że:

- dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu,

- będziemy dysponować osobami wymienionymi w poz. …………. Wykazu, na potwierdzenie załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu do współpracy

_______________________________ 	_______________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		   Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy				   reprezentowania wykonawcy

Załącznik 7

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 
PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa wykonawcy:

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

| Lp. | Nazwa zadania | Data i miejsce wykonania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Do wykazu dołączamy ………… szt. jako dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (zalecane protokoły odbiorów końcowych robót lub referencje)

________________________________		_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy				reprezentowania wykonawcy

Załącznik 8

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jed. | Norma | Ilość | Cena | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |  |  |
| 1. | …………. | Opis prac do wykonania. - Robocizna - Materiały (jeśli są przewidziane). - Sprzęt (jeśli jest przewidziany) | …… | ………… | …… | ……… | ………… | ………… | ……… |

| Wartość ogółem netto wraz z narzutami | ……………………………………… zł |
| --- | --- |
| Podatek VAT | ……………………………………… zł |
| Wartość ogółem brutto | ……………………………………… zł |

Słownie brutto:  ....................................................................................................................... zł.

UWAGA:

- Ilość jednostek miar niezgodna z przedmiarem robót będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Ilość pozycji kosztorysu niezgodna z przedmiarem robót będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji kosztorysu ofertowego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

- Każda inna forma niż szczegółowa opracowania kosztorysu ofertowego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

UWAGA: Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie szczegółowej wg wzoru (zał. nr 8) lub na dowolnym programie komputerowym.

________________________________		_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy				reprezentowania wykonawcy

Załącznik 9

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświadczamy, że do realizacji zamówienia „Budowa mostu wraz z dojazdami oraz rozbiórka istniejącego mostu na rzece Bzura w msc. Strugienice”" przewidujemy zatrudnić następujących podwykonawców.

| Lp. | # NAZWA I SIEDZIBA FIRMY | DOŚWIADCZENIE ( lata ) | ROLA ( jakie roboty będą wykonywane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Podwykonawcy złożą oświadczenia do współpracy – warunek konieczny.

________________________________		_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy				reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 10

WZÓR - UMOWA NR .../09

zawarta w dniu .................... w Zdunach pomiędzy GMINĄ ZDUNY, 99-440 ZDUNY 1C

w imieniu której działają:

mgr inż. Jarosław Kwiatkowski             – Wójt Gminy Zduny

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Jarota, zwanymi dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………......................................wpisanym do ……………………………………………..……… prowadzonego przez ........................., pod numerem ........, reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa niniejsza została zawarta w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.), w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

§ 1

Przedmiot umowy:

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych p.n:

„BUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU NA RZECE BZURA W MIEJSCOWOŚCI STRUGIENICE”

1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy wynika z:

- projektu budowlano-wykonawczego,

- kosztorysu ofertowego,

- oferty Wykonawcy,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót .

2. Terminy realizacji:

1) Przekazanie terenu budowy w ciągu 7 dni po zawarciu umowy.

- Przekazanie pozwolenia na budowę w ciągu 7 dni po zawarciu umowy.

- Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy w terminie: do dnia 15.11.2010r.

- Przez termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

3.	Harmonogram realizacji:

1) Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych elementów robót, wynikać będą z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w najpóźniej terminie 3 dni przed zawarciem umowy.

- Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu robót oraz jego wpływu na powiązania z innymi robotami, a także na każde żądanie Zamawiającego. W aktualnym harmonogramie należy uwzględnić również ewentualne zmiany kolejności wykonywania robót. Zamawiający zobowiązany jest do zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu w ciągu 7 dni od przedłożenia go przez Wykonawcę lub podać przyczyny odmowy akceptacji.

- Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie skutkować wstrzymaniem realizacji faktur.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w terminach zgodnych z harmonogramem, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby przedmiot umowy został wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami ( np. praca w godzinach nadliczbowych) obciążają Wykonawcę.

§ 2

# Obowiązki stron:

- Zamawiający, zobowiązuje się do:

- Udziału w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, pozwolenia na budowę i dziennika budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, w zakresie wynikającym ze stosownych przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm).

- Odbioru poszczególnych etapów zrealizowanych robót (odbioru częściowego, końcowego i pogwarancyjnego).

- Zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót w terminie ustalonym w umowie.

2.	Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z § 1, zobowiązuje się:

1.	Zapewnić, w terminie 2 dni po zawarciu umowy, złożenie przez osoby sprawujące kierownictwo budowy i robót budowlanych – oświadczeń o podjęciu obowiązków i stosownych wpisów do dziennika budowy, potwierdzających przyjęcie powierzonych im obowiązków.

2.	Przejąć teren budowy, w tym:

1)	wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykonać ogrodzenie terenu budowy, roboty tymczasowe, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzić i wyposażyć zaplecze budowy.

2)	doprowadzić na teren budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru przez cały okres wykonywania robót,

3)	dokonać niezbędnych zajęć dróg, w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne zezwolenia administracyjne w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy.

4)	uzyskać wymagane przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy u właściwych organów zarządzających ruchem.

5)	oznaczyć teren budowy gdzie mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część terenu budowy.

6)	umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7)	zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.	Zapewnić stały i wykwalifikowany personel, materiały, urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac, przedłożyć Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenie kierownika budowy i ustanowić kierowników robót branżowych.

4. Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy,

bezpieczeństwa przeciwpożarowego itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5.	Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie budowy oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla stron trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

6.	Jeżeli to będzie konieczne opracować projekty: organizacji ruchu zastępczego niezbędne do uzyskania zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji terenu budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.	Wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

8.	Prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z Dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego.

9.	Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 6.

10.	Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.

11.	Po zakończeniu robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

12.	Udzielać Zamawiającemu informacji o personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie w okresach miesięcznych.

13.	Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów na budowie.

14.	Na żądanie Zamawiającego, w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy, przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostania taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

15.	Dokonywać obmiarów, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu Umowy.

16.	Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót.

17.	Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

18.	Wykonać odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.).

19.	Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców.

20.	Zapewnić ogólny dozór terenu budowy.

21.	Zapewnić pełną obsługę geodezyjną (pomiary wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej) na własny koszt.

22.	Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji zasilania terenu budowy w energie elektryczną, ciepło i wodę.

23.	Ochrona przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót do momentu odbioru przez Zamawiającego.

26. W ramach obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji - usunąć wady w możliwie najszybszym terminie, uzgodnionym przez Strony, uwzględniającym technologię ich usunięcia.

27. Uporządkować terenu budowy najpóźniej na dzień zakończenia i odbioru końcowego robót.

§ 3

Roboty dodatkowe:

- Do wszelkich robót nie objętych niniejszą umową, to jest: nieokreślonych w § 1 niniejszej umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego będzie miał zastosowanie przepis art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Propozycje wykonania robót zamiennych wymagają pisemnej zgody Zamawiającego i muszą zawierać propozycję cenową rozwiązania zastępczego.

- Jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowa kalkulację cen jednostkowych, cen czynników produkcji, cen materiałowych, cen pracy sprzętu nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w KNR, KSNR lub innych ogólnie stosowanych katalogów.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę zamawiającemu będzie według zamawiającego nieuzasadniona wówczas Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach i przedstawi do akceptacji wycenę Wykonawcy.

- Wykonawca powinien dokonać wyceny przedstawić ją do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian, roboty wykonane a nieuzgodnione i nie zaakceptowane przez Zamawiającego nie będą zapłacone przez Zamawiającego.

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy polecić Wykonawcy:

- zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem ofertowym,

- wykonanie robót wynikających z projektu budowlano-wykonawczego lub ogólnych zasad wiedzy technicznej a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót,

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego,

- dokonanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikająca z kolejności wykonania robót.

- Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mogą stanowić podstawę do zmiany umowy w zakresie finansowym i terminowym.

- Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§ 4

Wynagrodzenia:

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, przy niezmiennych stawkach jednostkowych przez cały okres realizacji umowy.

- Wartość wynagrodzenia wynikająca z oferty przetargowej wynosi:

- netto:...........................zł,

- Podatek VAT ………………zł,

- brutto:..........................zł (słownie:…………………………….....................................................................................)

- Powyższe kwoty zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania a w szczególności: roboty przygotowawcze, tymczasowe, zabezpieczające, porządkowe, zagospodarowanie
 i odtworzenie terenu, koszty utrzymania zaplecza budowy, wywozu i składowania gruzu, wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego, wykonania robót wynikających z projektu j.w. oraz poniesienie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego.

- Za roboty niewykonane Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 5

- Kierownictwo robót reprezentujące Wykonawcę na budowie:

Kierownikiem budowy reprezentującym Wykonawcę na budowie, będzie:

Imię i nazwisko:…................................................................................................

Adres i nr telefonu:…............................................................................................

Uprawnienia budowlane:…………………………………………….………………………………….….

- Podwykonawcy:

- Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowej, Wykonawca może podzlecić podwykonawcom następujący zakres robót:

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu robót każdego z pracowników, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy, da powód do uzasadnionych skarg.

- Wykonawca prowadzić będzie roboty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i interesów osób trzecich.

- Nadzór inwestorski:

Inspektorem nadzoru inwestorskiego reprezentującym Zamawiającego na budowie, będzie:

Imię i nazwisko:….................................................................................................

Adres i nr telefonu:…............................................................................................

Uprawnienia budowlane: ……….…………………………..………………………………………….….

4. Inwestor zastrzega sobie zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego. inwestorskiego dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być potwierdzona odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

§ 6

Ubezpieczenia:

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

2.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca na 3 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowy ubezpieczenia.

§ 7

Materiały i urządzenia:

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić materiały i urządzenia, konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 – Prawo budowlane oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na życzenie Zamawiającego jakość robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust.4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań związanych z prowadzonymi robotami, a które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót nie jest zgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

Opóźnienie robót:

1.	Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie robót budowlanych w chwili wystąpienia takiej okoliczności.

2.	Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu robót budowlanych w celu ich realizacji zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3.	Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcę
i odstąpić od Umowy lub zlecić realizacje niewykonanych robot stronie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.	W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty budowlane, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.

5.	W przypadku przerwania robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej powyżej, dokonuje on odbioru wykonanych robót. Z czynności odbiorowych powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie robót i na tej podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie terenu budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§ 9

Wady:

1)	Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia robót i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzenie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad.

2) O wykrytych wadach w robotach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.

3) Zgłoszone wady winny być usunięte niezwłocznie przez Wykonawcę.

4) Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 10

Odbiory:

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.	Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonane będą przez Inspektora nadzoru w terminie do 3 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego o gotowości do odbioru,

b) odbiory częściowe (techniczne) elementów rozliczeniowych wg harmonogramu realizacji – dokonane będą przez Inspektora nadzoru do 5 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę do Zamawiającego o gotowości do odbioru,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany przez Komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę do Zamawiającego o gotowości do odbioru,

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) przedmiotu umowy, dokonany przez Komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zakończenia trwania gwarancji wykonanych robót.

3.	Po zakończeniu robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie, a także dokumentacje powykonawczą. Operat końcowy winien zostać sporządzony w języku polskim w 2 egzemplarzach papierowych. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu umowy.

4. Jeżeli przedmiot umowy zostanie w całości zrealizowany, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie o zakończeniu realizacji powinno być dokonane na piśmie.

- W ciągu 7 dni od zgłoszenia, Zamawiający dokona weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i potwierdzi osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego lub odmówi potwierdzenia, przekazując pisemną informację z uzasadnieniem odmowy.

- Zamawiający zobowiązują się, najdalej w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia gotowości – rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie prace muszą być wykonane, aby odbiór mógł być dokonany.

Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

7. Z czynności odbioru sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

Dzień podpisania przez strony protokołu odbioru robót końcowych stanowi datę zakończenia całego przedmiotu umowy.

8. Oprócz kompletu dokumentów odbiorowych, Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć instrukcje użytkowania i konserwacji obiektu oraz urządzeń w nim zamontowanych, a także odpowiednie protokoły potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w ust. 7.

10. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji w terminie określonym w ust. 8, odpowiada za
szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji urządzeń.

11. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmii.

12. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt, w terminie ustalonym w protokole odbioru. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o usunięciu usterek. Zamawiający spiszą protokół stwierdzający fakt usunięcia usterek i wad.

§ 11

Rozliczenia:

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi w formie faktur częściowych, wystawianych za wykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz w formie faktury końcowej – wystawionej po zakończeniu całości robót, w oparciu o protokół odbioru końcowego.

Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie kosztorys powykonawczy, protokół odbioru częściowego elementu robót, potwierdzony przez Zamawiającego i Inwestora nadzoru. Kosztorys powykonawczy opracowany zostanie w 3 egzemplarzach.

Do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie kosztorys powykonawczy opracowany w 3 egz., protokół odbioru końcowego lub w przypadku stwierdzenia wad i usterek w protokole odbioru końcowego – protokół stwierdzający fakt usunięcia wszystkich wad i usterek, wymienionych w protokole odbioru końcowego.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców, kolejne faktury Wykonawcy będą regulowane, po udokumentowaniu Zamawiającemu dokonanych płatności za roboty wykonane przez podwykonawców.

3.	Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi z konta Zamawiającego, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury z kompletem dokumentów rozliczeniowych. Faktury należy dostarczać do siedziby Urzędu Gminy Zduny.

4. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy.

5. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 834-10-17-661 upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP...........................

7. Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie.

§ 12

Kary i odszkodowania:

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia „brutto” określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia „brutto” określonego w § 4, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia „brutto” za przedmiot umowy, określonego w § 4.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,05% wynagrodzenia „brutto” określonego w § 4, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym odbiór powinien być zakończony,

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia „brutto” za przedmiot umowy, określonego w §4 za wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 Ustawy z dnia 29.01.04r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Dopuszcza się możliwość egzekwowania kar umownych przy rozliczeniach stron.

- Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności wyszczególnionych w artykule 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez stosowania kar umownych.

§ 13

Okres gwarancji:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmii na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W dniu zakończenia odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, Kartę Gwarancyjną, w której gwarantuje się między innymi, że:

- wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie,

- na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt, niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia,

- fakt usunięcia usterki Wykonawca zgłosi pisemnie do Zamawiającego. Usunięcie usterek uważa się za wykonane, po pisemnym odbiorze dokonanym z przedstawicielami Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

- jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia lub jej nie usunie w terminie 14 dni od daty przystąpienia do usuwania lub w terminie ustalonym przez Zamawiającego, a wynikającym z przyczyn technologicznych, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Termin gwarancji jakości elementu przedmiotu umowy, na którym były usuwane przez Wykonawcę wady, biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za należycie wykonany.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z kodeksem cywilnym.

5. W okresie rękojmii i gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 30 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób reprezentujących firmę,

- ogłoszeniu upadłości,

- wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy.

Nie zawiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych zdarzeń spowoduje przepadek zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- Zgodnie z art.147 ÷ 151 Prawo zamówień publicznych - Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy „brutto”, co stanowi kwotę....................................................... PLN (słownie:...............................................................................................................zł).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu zostanie wniesione:

- jednorazowo w dniu zawarcia umowy w formie ………………………………………………

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujący sposób:

-	70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i uznania go za należycie wykonany;

-	30% wysokości zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie terminu gwarancji i podpisaniu protokołu odbioru pogwarancyjnego.

- W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z umową rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za dokonane przelewy.

§ 15

Odstąpienie od umowy:

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramem lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

- W przypadku nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy,

- Przerwał realizacje na okres dłuższy niż 30 dni,

- Z przyczyn i na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

§ 16

Postanowienia ogólne:

1. Przyjmuje się, że Wykonawca dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania terenu budowy i jego otoczenia i uznał je za wystarczające do złożenia oferty przetargowej i zawarcia umowy, co do:

1)	ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe,

2)	warunków hydrologicznych i klimatycznych,

3)	rozmiarów i charakteru robót tymczasowych i budowlano-instalacyjnych a także materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 19

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 20

Wykaz załączników:

- kosztorys ofertowy – zał. nr 1.

- harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. nr 2.

- projekt budowlano-wykonawczy – zał. nr 3.

- specyfikacja wykonania i odbioru robót – zał. nr 4.

ZAMAWIAJĄCY: 		                              		           	WYKONAWCA:

Wzór umowy należy parafować każdą stronę opieczętować i podpisać oraz załączyć do oferty.