Z A M A W I A J Ą C Y

G M I N A    Z D U N Y

Adres : 99-440 Zduny 1C

### tel. (046 ) 838-75-26, fax. (046 ) 838-74-23

### e-mail: inwestycje@gminazduny.pl

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

- wykonanie remontu żelbetowego przepustu pod droga gminna w miejscowości Jackowice.

wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty

60.000 EURO

Opracował: Artur Więcławski                        Zatwierdził: Jarosław Kwiatkowski

#### Zduny dnia 07.09.2006r.

###### Spis treści

Część I	4

Postanowienia ogólne	4

1. Informacja o Zamawiającym	4

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami	4

3. Podstawa prawna	4

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu	4

5. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne	4

6. Pisemność postępowania	4

Część II	5

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji	5

1. Przedmiot zamówienia	5

2. Termin realizacji zamówienia	5

Część III	6

Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy	6

1. Warunki udziału w postępowaniu	6

2. Dokumenty wymagane w postępowaniu:	6

3. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:	7

Część IV	9

Opis sposobu obliczania ceny oferty	9

Część V	10

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty	10

1. Tryb oceny ofert	10

2. Kryteria oceny ofert	10

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów	10

Część VI	11

Forma i zasady wnoszenia wadium	11

1. Wysokość wadium	11

2. Forma wadium	11

3. Termin i miejsce wniesienia wadium	11

4. Zwrot wadium	11

5. Utrata wadium	12

Część VII	13

Zasady przygotowania oferty	13

1. Wymogi formalne	13

2. Opakowanie oferty	14

3. Koszt przygotowania oferty	14

Część VIII	15

Informacje o trybie składania i otwarcia ofert	15

1. Miejsce i termin składania ofert	15

2. Miejsce i termin otwarcia ofert	15

3. Publiczne otwarcie ofert	15

4. Termin związania ofertą	15

5. Zmiana i wycofanie oferty	15

Część IX	16

Istotne postanowienia umowy	16

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	16

2. Termin płatności:	16

3. Kary umowne	16

4. Wzór umowy	16

Część X	17

Postanowienia końcowe	17

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania	17

2. Pouczenie o środkach odwoławczych	17

3. Termin i miejsce podpisania umowy	17

Wykaz załączników:	17

# Część I

# Postanowienia ogólne

## 1. Informacja o Zamawiającym:

Zamawiającym jest GMINA ZDUNY reprezentowana przez::

mgr inż. Jarosława Kwiatkowskiego – Wójta Gminy Zduny

Adres: 99-440 Zduny 1C

Tel./fax.: (046) 838-74-26, 838-74-23

## 2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami :

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię nazwisko: Artur Więcławski;

stanowisko służbowe: Podinspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej.

tel./fax: 838-75-90 i 838-75-78 w godzinach od 8.00 do 15.00;

e-mail: inwestycje@gminazduny.pl;

- w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

imię nazwisko: Artur Więcławski;

stanowisko służbowe: Podinspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej.

tel./fax: 838-75-90 w godzinach od 8.00 do 15.00.

## 3. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm).

## 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## 5. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, częściowych oraz równoważnych.

## 6. Pisemność postępowania

Oświadczenia oraz zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

# Część II

# Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

## 1. Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n..: „Remont żelbetowego przyczółka pod droga gminną w msc. Jackowice”, na którą to składać będą się następujące elementy składowe:

| L.p. | Nazwa elementu zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | Roboty budowlane – remont żelbetowego przyczółka |

szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w projekcie oraz w kosztorysie ofertowym.

Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV nr 45.22.00.00-5

## 2. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi być wykonane nie dłużej niż do dnia: 30.10.2006r.

# Część III

# Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy

## 1. Warunki udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie;

  - udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 – ciu lat należycie wykonali co najmniej 1 zamówienia obejmujące roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia

Uwaga:

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

## 2. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt 1 i formie określonej w Części VII SIWZ:

- Ofertę na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1

- Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

a) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego załącznik Nr 2.

- Dokument potwierdzający dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- Potwierdzenie wniesienia wadium

- Wykaz co najmniej 1 wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót, o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane z należytą starannością – referencje organów dla których były one wykonywane minimum szt. 1.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5

Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień potwierdzających kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – dotyczy kwalifikacji kierownika budowy.

- Wykaz Podwykonawców wraz z przewidzianym dla nich zakresem prac (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6.

- Oświadczenie o treści określonej w art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego załącznik Nr 3.

- Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 - w wersji szczegółowej.

- Parafowany wzór umowy jako akceptacja jej treści i warunków wg załącznika Nr 8

## 3. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:

1) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 2.2) od b) do d) specyfikacji muszą być złożone przez każdy podmiot w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji (lidera), pozostałe dokumenty przez lidera

- podmioty zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów

- oferta oraz formularz ofertowy, a także wzór umowy muszą być podpisane przez wszystkie podmioty lub podmiot, o ile taka reprezentacja wynika z umowy, o której mowa w pkt 2

Uwaga:

Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.

- Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.:

- określenie celu gospodarczego,

- oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,

- wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera);

- oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi),

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego

# Część IV

# Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ).

- Ceny jednostkowe podane przez oferenta ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.

- Oferent określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu ofertowym wg następujących zasad:

- wszystkie pozycje cenowe muszą zawierać ceny jednostkowe,

- cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk oraz inne wymagane przepisami.

- Oferent nie może zmienić jednostek obmiarowych, przedstawionych w kosztorysie nakładczym.

- Oferent wypełni formularz ofertowy według wzoru dołączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w pkt 4.

- Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian np. w ilościach, sztukach parametrach technicznych określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

- Podane ceny jednostkowe będą stałe i będą obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ostateczną cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości formularza ofertowego oraz podatku VAT.

# Część V

# Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

## 1. Tryb oceny ofert

1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa, w przypadku jeżeli zostanie powołana przez Zamawiającego.

2) Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą o zamówieniach publicznych i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Oferentów nie podlegających wykluczeniu.

## 2. Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

1) cena brutto za realizację całego zamówienia – 100 %

## 3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

- Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

  - cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C =      -------------------------------------------- x 10 x waga kryterium

cena oferty badanej

- Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji podlegają sumowaniu

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# Część VI

# Forma i zasady wnoszenia wadium

## 1. Wysokość wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1000,00zł ( słownie: jeden tysiąc złotych)

## 2. Forma wadium

Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

## 3. Termin i miejsce wniesienia wadium

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego Nr: BSZŁ o/Zduny 95 9288 1109 1270 1384 2000 0040 (wadium musi być na koncie bankowym Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert) Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 SIWZ dokument wadium należy dołączyć do oferty poświadczony za zgodność a oryginał złożyć w dziale księgowości pokój nr 4.

- Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie  wykonawcy.

Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium.

## 4. Zwrot wadium

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, gdy:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek  Wykonawcę:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony,

- którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

## 5. Zatrzymanie wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane),

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po0 stronie Wykonawcy.

# Część VII

# Zasady przygotowania oferty

## 1. Wymogi formalne

- Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

- Oferta musi spełniać następujące wymogi:

  - musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem

  - formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej

  - poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę

  - załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ

Uwaga: Koniecznie należy ponumerować każdą stronę oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników ( np. teczka, skoroszyt ).

- W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

Uwagi:

  - Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta – podpisującego ofertę.

  - Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 z późn. zm.)” i dołączone odrębnie do oferty.

## 2. Opakowanie oferty

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Opakowanie musi zostać opatrzone pieczęcią firmową Oferenta – koperta wewnętrzna natomiast koperta zewnętrzna posiadać nazwę Zamawiającego i napis:

„REMONT ŻELBETOWEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO W JACKOWICACH”

- W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

## 3. Koszt przygotowania oferty

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

# Część VIII

# Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

## 1. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

w pok. Nr 16 do dnia: 21.09.2006r, do godziny: 10.00.

- Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

## 2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 13, I piętro,

w dniu: 21.09.2006r. o godzinie: 10.15.

## 3. Publiczne otwarcie ofert

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda kwotę jaka ma zabezpieczoną na zadanie, imię i nazwisko, nazwę (firmę) Oferenta, adres, (siedzibę), cenę oferty.

## 4. Termin związania ofertą

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 5. Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

# Część IX

# Istotne postanowienia umowy

## 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Oferent nie jest zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 2. Termin płatności:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury i załączonego do niego protokołu odbioru końcowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat.

## 3. Kary umowne

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy.

## 4. Wzór umowy

Wzór umowy określony został w załączniku Nr 8 i wymaga parafowania przez Wykonawcę.

# Część X

# Postanowienia końcowe

## 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia procedury.

- Zamawiający ustala termin ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania na dzień 22.09.2006r. na godzinę 15.00 Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w Części I pkt 1 SIWZ.

## 2. Pouczenie o środkach odwoławczych

1) Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 3. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.

## Wykaz załączników:

  - Formularz oferty – nr 1.

  - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy – nr 2.

  - Oświadczenie o treści określonej w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – nr 3.

  - Wykaz prac projektowych – nr 4.

  - Wykaz osób i podmiotów – nr 5.

  - Wykaz podwykonawców – nr 6.

  - Formularz ofertowy – nr 7.

  - Wzór umowy – nr 8.

  - Projekt.

  - Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót.

Załącznik. nr 1.

________________________

(pieczęć nagłówkowa oferenta)

## GMINA ZDUNY

## 99-440 ZDUNY 1C

# OFERTA PRZETARGOWA

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zdunach z dnia 07.09.2006r; na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduny z dnia 07.09.2006r. oraz na stronie portalu zamówień publicznych z dnia 07.09.2006r. na wykonanie :

"REMONT ŻELBETOWEGO PRZEPUSTU POD DROGA GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI JACKOWICE"

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ogłoszeniem za cenę:

- wartość netto ........................................... VAT........% tj ..............................

- wartość brutto ......................................... zł.

słownie: ............................................................................................................. zł.

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Roboty objęte zamówieniem zobowiązujemy się wykonać siłami własnymi       / z udziałem podwykonawców  (niepotrzebne skreślić ) w przypadku podwykonawców załączyć oświadczenie do współpracy.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany w całości i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia:

- do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

### Wadium w wysokości wskazanej w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia zostało wniesione w formie ...........................................................

w dniu ..................... (potwierdzenie wniesienia wadium dołączone do oferty).

Zwrot wadium prosimy dokonać na nasze konto:

............................................................................................................................

### Na .........kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach składamy całość oferty.

| L.p. | Nazwa dokumentu | strona |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |

_______________________

(podpis  i  pieczęć imienna)

___________

(data)

Uwaga: Wszystkie wskazane miejsca w druku ( wykropkowane ) należy

wypełnić.

Załącznik 2

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

________________________________		_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy				reprezentowania wykonawcy

Załącznik 3

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

#### wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

#### wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

#### osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwa przekupstwa, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

#### podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

#### wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 prawa zamówień publicznych.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złozone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

________________________________		_________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy				reprezentowania wykonawcy

Załącznik  nr 4

WYKAZ ROBÓT PODOBNYCH

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podać wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat podobnych z rodzaju i rozmiaru do przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia.

| Zleceniodawca | Opis robót | Wartość ( brutto ) | Termin realizacji rok miesiąc | Miejsce robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Wskazane roboty budowlane muszą być poparte referencjami wystawionymi przez Zamawiających potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia podanych informacji przez poświadczenie u wcześniejszych zleceniodawców.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot.

W załączeniu  ......... referencje (min 1szt.)

_____________                                                                        _________________________

(Data)                                                                                                              (pieczęć i podpis oferenta)

Załącznik. nr 5

WYKAZ KIEROWNICTWA I PERSONELU

1. ZATRUDNIENIE :

Ilość pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

- ............  osób w tym :

- Personel kierowniczy - ...............osób

- Personel techniczny -  ............... osób

2. proponowany personel kierowniczy na realizację zamówienia :

| Lp. | # Imię i nazwisko | # Wykształcenie | Doświadczenie /lata/ | Proponowane przeznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | Kierownik budowy branża budowlana |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Należy załączyć uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dotyczy kierownika budowy - warunek konieczny.

Wykonawca może również załączyć uprawnienia budowlane innych pracowników.

_______________                                                      ______________________________

(Data)                                                                                                             (pieczęć i podpis oferenta)

Załącznik nr 6

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświadczamy, że do realizacji zamówienia „Remont żelbetowego przepustu pod droga gminną w msc. Jackowice” przewidujemy zatrudnić następujących podwykonawców.

| Lp. | # NAZWA I SIEDZIBA FIRMY | DOŚWIADCZENIE ( lata ) | ROLA ( jakie roboty będą wykonywane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Podwykonawcy złożą oświadczenia do współpracy – warunek konieczny.

___________                                                                   ______________________

(Data)                                                                                                        (pieczęć i podpis oferenta)

Załącznik. nr 7

.........................................................

pieczęć oferenta

## WZÓR - FORMULARZA OFERTOWEGO.

NA WYKONANIE: REMONTU ŻELBETOWEGO PRZEPUSTU POD DROGA GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI JACKOWICE

| Lp | Podstawa wyceny | Opis robót | Jed. | Norma | Ilość | Cena | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |  |  |
| 1. |  | Opis prac do wykonania. - Robocizna - Materiały (jeśli są ujęte w kosztorysie nakładczym). - Sprzęt (jeśli jest ujęty w kosztorysie nakładczym) |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem netto | ..................................... |
| --- | --- |
| Podatek VAT | ..................................... |
| Wartość ogółem brutto | ..................................... |

Słownie: .....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... zł (brutto )

UWAGA: KOSZTORYS OFERTOWY NALEŻY SPORZĄDZIĆ W FORMIE SZCZEGÓŁOWEJ LUB UPROSZCZONEJ WG WZORU (ZAŁ. NR 7 ) LUB NA DOWOLNYM PROGRAMIE KOMPUTEROWYM.

__________________

(data)

__________________________________________		                  			(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 8

WZÓR - UMOWA NR ...../06

zawarta w dniu ..................................... w Zdunach pomiędzy Gminą Zduny, 99-440 Zduny 1C zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

1. mgr inż. Jarosława Kwiatkowskiego - Wójta Gminy Zduny,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Jarota,

a

................................................................................................................................z siedzibą w .................................................................................... wpisaną do ............................................................................................ pod numerem ........

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez :

- .........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

W rezultacie postępowania o zmówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu:

„REMONT ŻELBETOWEGO PRZEPUSTU POD DROGĄ GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI JACKOWICE” zgodnie z zatwierdzonym projektem.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z kompletem projektu i przedmiarem robót oraz potwierdza ich wzajemną zgodność.

§ 2

- Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy robót :

- Roboty budowlane – remont przepustu

- Roboty drogowe – wymiana nawierzchni bitumicznej,

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy robót, określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. (przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy).

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy. (przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy).

§ 3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:  29.09.2006r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 30.10.2006r.

3. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku:

- opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,

- nie przekazania w ustalonych terminach kompletu projektu, o którym mowa w § 7 lub wprowadzenia zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

- przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy,

- zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§ 4

1. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający przekazał Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Integralną część umowy stanowią ponadto :

- Projekt;

- Kosztorys ofertowy;

- Oferta Wykonawcy.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy zgłoszenie wykonania robót w dniu podpisania umowy.

§ 6

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy

2. Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oświetlenie i ogrodzenie terenu budowy oraz zapewni warunki bezpieczeństwa.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego.

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt w 1 egzemplarzu, który określa przedmiot umowy w ramach zamówienia w trybie przetargu w dniu podpisania umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 7 dni.

§ 8

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: P. ............................ posiadającego uprawnienia budowlane: Specjalności................................ wydane przez: ................................................................. z dnia ......................r.

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa Budowlanego ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z późn.zm.), w granicach umocowania nadanego mu umową Nr ....................... .

2.Inspektor nadzoru nie ma prawa zlecać robót zamiennych lub dodatkowych.

3. Inspektor nadzoru uprawiony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem budowlanym wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie 7 dni kopię umowy zawartej z  Inspektorem Nadzoru, która określać będzie zakres umocowania praw Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P................................ posiadającego uprawnienia budowlane: ............................................................. wydane przez ...................................................................... z dnia ..................r.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów oraz sprzętu własnego, zgodnie z zapisami w ofercie Wykonawcy.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do jakości.

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi, instrukcję eksploatacji i użytkowania urządzeń.

§ 10

- Wykonawca wykona siłami własnymi/ z udziałem podwykonawców objętych zamówieniem.

- W przypadku, gdy podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie jego wybór lub zmiana wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót realizowanych przez podwykonawców.

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- Informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia ich wykonania i uzyskania zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

- Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź innych urządzeń infrastruktury technicznej z winy Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§ 12

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie kosztorysowe.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

netto .............................zł,

podatek VAT ...............zł,

brutto ...........................zł,

Słownie: .............................................................................................................,

3. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

4. Na wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 po ich uprzednim zamówieniu i przedstawieniu kalkulacji cenowej zostanie zawarta odrębna umowa z Wykonawcą.

5.Roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego w oparciu o składniki kalkulacyjne przedstawione w kosztorysie ofertowym w przypadku braku pozycji wycenianej w kosztorysie ofertowym na podstawie cen publikowanych przez SEKOCENBUD z miesiąca poprzedzającego datę wystawienia faktury.

6. Składniki ujęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego:

- stawka r-godz.          -  ............. zł,

- koszty ogólne Ko     -   .............. %,

- koszty zakupu Kz     -  .............. %,

- Zysk od Ko R i S     -   ...............%.

§ 13

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

3. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne :

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umownej za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

4. ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne :

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

5. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie             odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 15

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

4. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę zostanie udzielona gwarancja zgodna z gwarancją jaka dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 16

Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.

§ 17

- Strony postanawiają, że każda z części przedmiotu umowy wymieniona w § 18 będzie przedmiotem odrębnego odbioru przez Zamawiającego;

- Kierownik budowy będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy, a Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę;

- Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu  odbioru w terminie ustalonym w ust. 2 i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynie nie przystąpienia do odbioru będzie to równoznaczne z pokwitowaniem wykonania robot.

- Jeżeli przedmiot odbioru nadawać się będzie do odbioru, to Wykonawca uprawniony będzie w tym przypadku do sporządzenia protokołu oraz wystawienia faktury za przedmiot odbioru.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający  wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad;

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych;

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru o zakończeniu robót i kompletności dokumentów odbiorowych;

- W przypadku nieobecności wyznaczonego Inspektora nadzoru przez okres dłuższy niż 7 dni Zamawiający wyznaczy osobę zastępującą Inspektora nadzoru, informując o zmianie Inspektora nadzoru Wykonawcę.

- Warunkiem koniecznym dokonania odbioru końcowego jest:

- bezusterkowe wykonanie robót;

- dostarczenie kompletu dokumentów odbiorowych.

§ 18

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych robót odbiór będzie się odbywać fakturami przejściowymi po zakończeniu i odbiorze tych robót;

- Podstawę do rozliczenia poszczególnych etapów robót będzie stanowił protokół odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym podpisany przez Inspektora nadzoru, kierownika budowy lub Zamawiającego i Wykonawcę;

- W razie opóźnienia w płatności Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe od należnej kwoty.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturach jako odbiorca faktury.

§ 19

- Ustala się następujące terminy płatności faktur:

- faktury przejściowe, zgodnie z harmonogramem tj załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia,

- Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę ich wystawienia, o których mowa w § 18 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy;

...............................................................................................................................................................................

§ 20

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował na własny koszt wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

§ 21

Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancyjnym i rękojmi będą usunięte w pierwszej kolejności przez Wykonawcę, a w przypadku odmowy ich usunięcia lub nie przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.

§ 22

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany;

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zmiana dokonana z naruszeniem przepisów ust. 2 jest nieważna.

§ 23

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru w razie potrzeby z projektantem projektu za zgodą Zamawiającego.

§ 24

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, o wykonanie robót w trybie zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

2. Gdy zaistniałe sprzeczności nie mogą być rozwiązane ugodowo będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 26

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 27

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy.

- Załącznik nr 2 – szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy.

- Załącznik nr 3 – harmonogram realizacji robót.

- Projekt remontu przepustu żelbetowego.

- Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót.

ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA:

Uwaga: koniecznie w przypadku zaakceptowania treści umowy należy każdą stronę parafować a ostatnia stronę opieczętować i podpisać.